Утвержден

постановлением

администрации рабочего поселка

(поселка городского типа) Токур

№ 05 от 10.01.2023год

Перечень 
аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения рабочего поселка (поселка городского типа) Токур

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

| № п\п | Наименование автомобильной дороги | Место нахождения аварийного участка | Протяженность, М. | Первоочередные меры | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | автомобильная дорога местного значения | ул.им.А.Ворожейкина,2 – ул.им.А.Ворожейкина,26 | 800 | Капитальный ремонт – выравнивание дорожного полотна, устройство водоотводных канав | Июнь-август 2023г. |
| 2 | автомобильная дорога местного значения | ул.Шабанова | 850 | Капитальный ремонт – выравнивание дорожного полотна, устройство водоотводных канав | Июнь-август 2024г. |
| 3 | автомобильная дорога местного значения | ул.Набережная | 200 | Ямочный ремонт дорог и отсыпка дорог гравием | Июнь-август 2025г. |
| 4 | автомобильная дорога местного значения | ул.Зеленая | 670 | Ямочный ремонт дорог и отсыпка дорог гравием | Июнь-август 2025г. |
| 5 | автомобильная дорога местного значения | ул.Объездная | 1080 | Ямочный ремонт дорог и отсыпка дорог гравием | Июнь-август 2025г. |